**Teknik Şartname**

**Proje Üyeleri:** Mehmet Emin Şahan(02150001069), Osman Çağrı Karakulak(02150001041)

**Proje:** Evcil hayvan sahiplendirme uygulaması

**Platform:** Android

**Teslim Tarihi:** 09.06.2021

**Kullanılacak Ekipmanlar:** Android Studio, Firebase (Database)

**Proje Aşamaları:**

**17.03.2021:** Teknik şartname hazırlanması

**24.03.2021:** Ana ekran ve Navigation Drawner ekranı tasarımı

**31.03.2021:** Login ve kayıt ekranı tasarımı

**07.04.2021:** Database hazırlanması

**14.04.2021:** Database entegre edilmesi ve sorunların giderilmesi

**21.04.2021:** İlan ekleme ekranı tasarımı

**28.04.2021:** İlan ekle işlemleri

**05.05.2021:** İlan ekleme web servisi

**12.05.2021:** İlan görüntüleme ekran tasarımı

**19.05.2021:** İlanların web servisten çekilmesi

**26.05.2021:** İlanların listelenmesi ve düzenlenmesi

**02.06.2021:** Test ve eksiklerin giderilmesi

**09.06.2021:** Proje Teslimi

**Uygulama Ekranları**

**1)Giriş Ekranı:** Bu ekranda kullanıcılar üyelik oluşturacaklar ve hesaplarına giriş yaparak uygulamaya girecekler. Kullanıcı daha önceden üyelik oluşturup giriş yaptıysa bu ekran gelmeyecek.


**2) İlan listesi ekranı:** Bu ekranda ilanlar listelenecektir. İlanların başlıkları ve ufak görselleri gözükücektir.

**3) İlan ekranı:** Bu ekranda ilan hakkında detaylı bilgiler görüntülenecektir (Başlık, açıklama, görsel, adres, iletişim no...)

**4) İlan ekleme ekranı:** Bu ekranda kullanıcı gerekli bilgileri girerek ilan oluşturabilecektir. (Başlık, açıklama, görsel)

**5) Profil ekranı:** Bu ekranda üyeler profil bilgilerini görüntüleyip değiştirebilecekler.

**Uygulama Database UML Tasarımı:**

****